PRD Платформа для швейных производств Интеграция с WB/Ozon • Автоматизация отгрузок • Аналитика

Документ для команды разработки Версия 1.0 • 13 июня 2026

Содержание

1. Резюме продукта	1

2. Описание проблемы	2

3. Предлагаемое решение	2

3.1. Текущий функционал (реализован)	2

3.2. Планируемый функционал	3

4. Поэтапный план развития	4

5. Технические вызовы	4

6. Модель данных	4

7. Алгоритм распределения отгрузок	5

8. Метрики успеха	5

9. Риски и митигация	5

10. Приоритеты разработки	5

Для обновления номеров страниц: нажмите правой кнопкой на оглавлении → «Обновить поле»

# 1. Резюме продукта

Платформа соединяет селлеров одежды на Wildberries и Ozon с швейными производствами. На данный момент реализован базовый функционал: связка селлера с цехом, создание заказов, отслеживание статусов производства в реальном времени, управление несколькими цехами и история заказов. Ключевое условие работы статусов: обе стороны (селлер и цех) должны быть подключены к платформе.

В планах развития — интеграция с API Wildberries и Ozon (остатки, продажи), автоматическое распределение отгрузок по городам и складам, аналитика продаж и рекомендации по сезонности. Развитие планируется в три фазы: Статистика, Рекомендации, Автопилот.

# 2. Описание проблемы

Селлеры одежды на Wildberries и Ozon, которые работают с швейными производствами, сталкиваются с системным хаосом в координации. Вся коммуникация с цехами идёт через WhatsApp и Telegram — нет единого пространства для заказов, статусов и сроков. Селлер не видит, на каком этапе заказ: закупка ткани, кройка, пошив, готовность. На координацию уходит 1–3 часа в день, а видимость производства практически нулевая.

Отдельная проблема — распределение отгрузок по городам и складам WB/Ozon выполняется вручную в Excel. Селлер сам решает, сколько коробок и каких размеров отправить в каждый город, опираясь на интуицию и таблицы Excel. Ошибки приводят к неоптимальному распределению и потерям продаж. Нет аналитики продаж, которая показала бы, какие модели нужно дошивать и в каком объёме.

# 3. Предлагаемое решение

## 3.1. Текущий функционал (реализован)

- Связка селлера с швейным цехом в единой системе (без WhatsApp)

- Создание заказов цеху: что сшить, количество, размеры, сроки

- Отслеживание статусов в реальном времени: ткань → крой → пошив → готово (цех обновляет статусы)

- Управление несколькими цехами-подрядчиками в одном окне

- История заказов и сроков

Ключевое условие: для полноценной работы статусов обе стороны (селлер и цех) должны быть подключены к платформе. Цех обновляет статусы в системе — селлер видит прогресс без звонков и сообщений.

## 3.2. Планируемый функционал

- Интеграция с API Wildberries и Ozon (остатки, продажи, заказы)

- Автоматическое распределение отгрузок по городам и складам на основе остатков и спроса

- Аналитика продаж: динамика, рейтинг моделей, оборачиваемость

- Рекомендации по сезонности: что дошивать, когда и в каком объёме

# 4. Поэтапный план развития

Развитие платформы планируется в три фазы, каждая из которых наращивает функциональность над уже работающим базом.

| Фаза | Функциональность | Результат |
| --- | --- | --- |
| Фаза 1: Статистика | Интеграция WB/Ozon API, загрузка остатков и продаж, дашборд с ключевыми метриками | Селлер видит продажи и остатки в платформе |
| Фаза 2: Рекомендации | Алгоритм распределения отгрузок по городам/складам, рекомендации по сезонности | Селлер получает готовый план отгрузок и рекомендации по производству |
| Фаза 3: Автопилот | Авто-генерация плана пошива на основе продаж, авто-отгрузка по городам, замкнутый цикл | Полностью автоматизированный цикл: продажи → пошив → отгрузка |

# 5. Технические вызовы

Интеграция с маркетплейсами требует надёжной обработки rate limits API Wildberries и Ozon. Оба маркетплейса ограничивают количество запросов в минуту, при этом объём данных у крупных селлеров может достигать десятков тысяч строк. Необходима система очередей и пакетной загрузки с ретрайми.

Алгоритм распределения отгрузок должен учитывать множество факторов: текущие остатки на складах, скорость продаж по городам, минимальные остатки, сезонность, логистические ограничения. При этом селлер должен иметь возможность корректировки автоматического плана.

Синхронизация данных между селлером и цехом в реальном времени требует надёжного WebSocket-соединения с фолбэком на обычные HTTP-запросы, так как цехи часто работают с нестабильным интернет-соединением.

# 6. Модель данных

Основные сущности платформы и их ключевые поля:

| Сущность | Ключевые поля | Статус |
| --- | --- | --- |
| Seller | id, name, wb_api_key, ozon_api_key, tariff, referral_credits | Реализован |
| Workshop | id, name, contact, owner_id, subscription_status | Реализован |
| Order | id, seller_id, workshop_id, items[], status, deadline, created_at | Реализован |
| OrderStatus | order_id, status (fabric/curting/sewing/ready), updated_by, updated_at | Реализован |
| ShipmentPlan | id, seller_id, items[], city, warehouse, quantity, status | В плане |
| SalesData | seller_id, sku, marketplace, date, sold, revenue, stock | В плане |
| SeasonalityRule | id, category, month, demand_factor | В плане |

# 7. Алгоритм распределения отгрузок

Алгоритм автоматического распределения строится на основе анализа остатков и скорости продаж по городам. Входные данные: остатки на каждом складе, история продаж за 30 дней, сезонные коэффициенты, общее количество готовой продукции к отгрузке.

Шаг 1. Расчёт скорости продаж по каждому складу (шт./день) на основе истории продаж за 30 дней с применением сезонного коэффициента. Шаг 2. Расчёт дефицита по каждому складу: прогнозируемый спрос минус текущий остаток. Шаг 3. Распределение доступной продукции пропорционально дефициту. Шаг 4. Учёт минимальных остатков и логистических ограничений. Шаг 5. Выдача результата с возможностью ручной корректировки.

# 8. Метрики успеха

| Метрика | Цель | Фаза |
| --- | --- | --- |
| Активные селлеры | 50+ | Фаза 1 |
| Активные цеха | 20+ | Фаза 1 |
| Время на координацию | Снижение с 1–3 ч до 15 мин | Фаза 1 |
| Точность распределения отгрузок | Ошибка < 10% vs ручное | Фаза 2 |
| Пользовательская удержания (retention) | > 70% на 3-й месяц | Фаза 3 |
| Конверсия бесплатных в платные | > 30% | Фаза 2 |

# 9. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение API WB/Ozon | Высокая | Критическое | Абстракция API-слоя, мониторинг changelog |
| Негативный опыт цехов | Средняя | Высокое | Простой интерфейс для цехов, обучение, поддержка при онбординге |
| Неточность алгоритма распределения | Средняя | Среднее | Ручная корректировка, A/B-тестирование с опытными селлерами |
| Низкая конверсия бесплатных | Средняя | Высокое | Реферальная программа, персональный онбординг |
| Потеря данных при синхронизации | Низкая | Критическое | Оптимистичная блокировка, event sourcing, логирование |

# 10. Приоритеты разработки

| Задача | Приоритет | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Интеграция WB API: остатки, продажи | P0 | Backend |
| Интеграция Ozon API: остатки, продажи | P0 | Backend |
| Дашборд статистики продаж | P1 | Frontend |
| Алгоритм распределения отгрузок | P1 | Backend + ML |
| Рекомендации по сезонности | P2 | Data Science |
| Автопилот: авто-пошив + авто-отгрузка | P2 | Fullstack |